## Slide 1: Project Charter – Sistem za upravljanje Robotskom rukom Pomoću step ili servo motora
Naziv projekta
Namena projekta
Ciljevi projekta
Stejkholderi
Ključni događaji
Pretpostavke, ograničenja i rizici
Kontakt osoba
Razvoj sistema za upravljanje robotskom rukom pomoću step ili servo motora
Konceptualni razvoj sistema za upravljanje robotskom rukom pomoću step ili servo motora. Rad na sistemu obuhvata softverski predlog rešenja za realizaciju već navedenog sistema.
Definisanje i analiza projekta kao i neophodnih komponenti
Projektovanje i razvoj sistema uz testiranje svih definisanih funkcionalnosti
Finalizacija celokupnog projekta i pisanje tehničke dokumentacije i uputstava
Klijent: Aleksandar Peulić
Menadžer projekta: Luka Vasiljević
Definisan princip rada sistema 12.02.2022.
Testiranje radne verzije 14.02.2022.
Finalizacija projekta i pisanje dokumentacije 15.02.2022.
Tržište u porastu, dosta potencijalnih klijenata; Dostupnost hardverskih komponenti, izuzetno kratak period razvoja
Vasiljević Luka 51/2018
lukav217@gmail.com